}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Camila Aroca Muñoz |
| --- | --- |
| Rut | PENDIENTE DE COMPLETAR POR LA ESTUDIANTE |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Análisis y Anticipación de Demanda de Urgencia en Salud Mental para la Región Metropolitana (Nombre de la plataforma: por definir) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; ingeniería y análisis de datos; modelamiento predictivo; análisis geoespacial; bases de datos; gestión de proyectos TI; calidad y gobernanza de datos. |
| Competencias | - Levantar, analizar y priorizar requerimientos de usuarios y actores del dominio. - Diseñar e implementar una arquitectura de software, un modelo de datos y pipelines reproducibles. - Integrar, depurar, analizar y visualizar datos sanitarios y territoriales. - Construir y evaluar modelos predictivos con métricas, backtesting y baselines explícitos. - Aplicar control de versiones, pruebas, documentación, trazabilidad, seguridad y gestión ágil del proyecto. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La red pública de urgencia responde a aumentos de demanda en salud mental principalmente cuando la presión ya se ha producido. Aunque existen datos oficiales, estos se publican en bases codificadas y separadas, lo que dificulta convertirlos en evidencia oportuna para la planificación. Además, la oferta de establecimientos, la demanda observada y las condiciones territoriales no se analizan de forma integrada, por lo que las comunas que combinan alta presión proyectada con baja accesibilidad efectiva permanecen poco visibles. La entrevista con la psicóloga Belén Guzmán confirmó la importancia de contar con mejor información para responder a crisis, pero también permitió reconocer que una plataforma de cupos en tiempo real exigiría captura masiva, estandarización y coordinación entre múltiples instituciones, probablemente con intervención estatal. Por ello, el equipo acotó el proyecto a un instrumento analítico realizable con datos públicos, capaz de anticipar demanda, territorializar brechas y aportar evidencia sobre hospitalización psiquiátrica. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará una plataforma analítica web para la Región Metropolitana que integre dos fuentes oficiales del DEIS/MINSAL y fuentes territoriales auxiliares. El primer componente modelará atenciones de urgencia por causas de salud mental, con resolución semanal y por establecimiento, para proyectar demanda a 4–8 semanas con intervalos de predicción y backtesting frente a un baseline estacional ingenuo. El segundo georreferenciará establecimientos de urgencia, calculará isócronas sobre red vial OSM y transporte público GTFS, estimará cobertura poblacional por comuna y cruzará accesibilidad, vulnerabilidad y demanda proyectada. El tercero analizará egresos hospitalarios individuales disociados para caracterizar los determinantes de la duración de estadía en diagnósticos F00–F99, considerando diagnóstico, edad, previsión, pertenencia al SNSS y condición de egreso. El resultado será un instrumento de apoyo que responda dónde y cuándo se concentra la presión y qué territorios quedan peor cubiertos, no un dashboard meramente descriptivo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra competencias centrales de Ingeniería en Informática: levantamiento de requerimientos, arquitectura y desarrollo web, programación, bases de datos, ingeniería de datos, analítica predictiva, integración de servicios geoespaciales, visualización, pruebas y documentación. También exige trazabilidad, auditoría de calidad, manejo responsable de datos y comunicación transparente de supuestos y limitaciones. La solución transforma datos reales en un producto funcional, reproducible y evaluable de punta a punta. |
| Relación con los intereses profesionales | Se relaciona directamente con mis intereses en Data & AI, cloud, gobernanza de datos, business intelligence y productos digitales basados en evidencia. Mi experiencia con SQL, Python, BigQuery, Dataform, Looker Studio, AWS y desarrollo web me permite aportar especialmente en integración, modelamiento, visualización y aseguramiento de calidad. A la vez, el proyecto me permitirá fortalecer series de tiempo, análisis geoespacial, evaluación de modelos, arquitectura full-stack, APIs, despliegue y validación con usuarios. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El alcance es factible durante un semestre de 18 semanas porque se limita a la Región Metropolitana, utiliza dos bases DEIS/MINSAL ya disponibles, trabaja con datos agregados o disociados y no depende de obtener fichas clínicas ni cupos institucionales en tiempo real. El cliente piloto será un profesional accesible de salud mental, atención primaria, urgencia o planificación de la red pública —aún por confirmar—; los potenciales usuarios futuros incluyen Servicios de Salud, hospitales y unidades de planificación del MINSAL. Los principales riesgos son subregistro y diferencias de calidad entre establecimientos, la serie de urgencias disponible solo desde 2021, tramos etarios amplios, granularidades no enlazables entre urgencias y egresos, y complejidad del cálculo geoespacial. Se mitigarán mediante perfilado y reglas de calidad, diccionario de datos, trazabilidad, validación de resolución diagnóstica, diseño modular, backtesting y declaración explícita de que el cruce urgencia–egresos es ecológico. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar una plataforma analítica web para la Región Metropolitana que integre datos oficiales de urgencias y egresos hospitalarios en salud mental, anticipe la demanda a corto plazo, identifique brechas territoriales de accesibilidad y caracterice los factores asociados a la duración de hospitalización, como apoyo a la planificación de la red. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y validar requerimientos, usuarios, decisiones de uso, criterios de éxito y restricciones del proyecto con la docente y un cliente piloto del dominio. - Auditar, limpiar, documentar e integrar las dos bases DEIS/MINSAL, junto con los insumos geoespaciales y territoriales auxiliares. - Construir y evaluar un modelo de proyección de demanda de urgencia en salud mental a 4–8 semanas, con intervalos de predicción y comparación contra un baseline estacional ingenuo. - Implementar una capa geoespacial de accesibilidad mediante georreferenciación, isócronas OSM/GTFS y estimación de cobertura poblacional y vulnerabilidad por comuna. - Analizar los determinantes de la duración de estadía en egresos con diagnósticos F00–F99 y examinar diferencias asociadas a previsión y pertenencia al SNSS. - Integrar los resultados en una plataforma web, verificarla mediante pruebas técnicas y validar su utilidad y comprensión con usuarios, documentando supuestos, limitaciones y mejoras futuras. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil e iterativa, gestionada mediante Kanban en GitHub Projects y vinculada al repositorio del proyecto. El trabajo combinará prácticas de ingeniería de software con un ciclo de datos inspirado en CRISP-DM: comprensión del problema y de los datos; auditoría y preparación; modelamiento; evaluación; implementación; y validación. Etapas: (1) validar alcance, cliente piloto, requisitos y criterios de éxito; (2) perfilar y preparar las fuentes, definir arquitectura, modelo de datos y prototipo; (3) construir incrementalmente el pipeline, el modelo de demanda, la capa geoespacial, el análisis de hospitalización y la aplicación web; (4) integrar, probar, validar con usuarios, desplegar y documentar. El tablero contendrá backlog, responsables, prioridad, estado, criterios de aceptación y evidencias. La división nominal de tareas se realizará después de validar el alcance con la profesora.

6. Evidencias - Definir con la Cindy

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición, cliente y requisitos | Problema, usuarios, cliente piloto, alcance, historias de usuario, criterios de aceptación, riesgos y restricciones. | Demuestra que la solución responde a una necesidad validada y mantiene un alcance realizable. |
| Avance | Auditoría y modelo de datos | Inventario de fuentes, diccionario, perfilado de calidad, resolución diagnóstica, reglas de limpieza, modelo lógico/físico y trazabilidad. | Evidencia factibilidad, comprensión del dato y tratamiento explícito del subregistro y otras limitaciones. |
| Avance | Prototipo, arquitectura y plan analítico | Flujos y wireframes; arquitectura de datos y software; diseño de backtesting, isócronas y análisis de estadía. | Permite validar tempranamente el producto y los métodos antes de completar la construcción. |
| Final | Repositorio y pipeline reproducible | Código versionado de ingesta, transformación, pruebas de datos, documentación de ejecución y artefactos de despliegue. | Demuestra implementación técnica, auditabilidad y reproducibilidad de punta a punta. |
| Final | Modelos y plataforma integrada | Pronóstico evaluado, mapa de accesibilidad y cobertura, caracterización de hospitalización e interfaz para explorar resultados. | Constituye el producto funcional que materializa los tres componentes y el objetivo general. |
| Final | Informe de pruebas y validación | Resultados de QA, evaluación de modelos, usabilidad, retroalimentación del cliente piloto, limitaciones y backlog futuro. | Permite contrastar el resultado con criterios de éxito y fundamentar conclusiones sin sobreprometer. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Requisitos y gestión | Validación de alcance | Consolidar problema, usuarios, cliente piloto, requisitos, criterios de éxito y riesgos. | Meet, bitácora, GitHub Projects | S1–S3 | Camila / equipo APT | Validar con la profesora antes de dividir el trabajo. |
| Datos y calidad | Auditoría de fuentes | Perfilar las dos bases DEIS/MINSAL; revisar cobertura, subregistro, resolución diagnóstica y diccionario. | Python, SQL, DEIS | S2–S4 | Camila / equipo APT | Confirmar qué diagnósticos y establecimientos permiten modelar. |
| Diseño de software | Prototipo y arquitectura | Diseñar flujos, arquitectura, modelo de datos, componentes, API y criterios de seguridad. | Figma/diagramas, Git | S3–S5 | Equipo APT | Nombre de la plataforma pendiente. |
| Ingeniería de datos | Pipeline reproducible | Implementar ingesta, limpieza, normalización, agregaciones, trazabilidad y pruebas de datos. | Python, SQL, BD/cloud | S4–S8 | Equipo APT | Mantener separadas las granularidades de urgencias y egresos. |
| Data Science | Modelo de demanda | Entrenar y evaluar proyección a 4–8 semanas con intervalos, backtesting y baseline estacional. | Python, series de tiempo | S6–S10 | Equipo APT | Ajustar según longitud y calidad efectiva de la serie. |
| Análisis geoespacial | Accesibilidad territorial | Georreferenciar establecimientos, calcular isócronas OSM/GTFS y estimar cobertura y brechas comunales. | OSM, GTFS, GIS, Python | S6–S11 | Equipo APT | Priorizar tiempos de viaje reales y alcance RM. |
| Analítica de salud | Hospitalización psiquiátrica | Caracterizar duración de estadía F00–F99 y analizar factores asociados y diferencias de equidad. | Python/R, estadística | S7–S11 | Equipo APT | Cruce con urgencias solo a nivel ecológico. |
| Desarrollo | Plataforma web integrada | Construir backend/API e interfaz para explorar pronóstico, accesibilidad y hospitalización. | Framework web, API, Git | S9–S14 | Equipo APT | Evitar presentar el resultado como dashboard descriptivo. |
| Calidad y validación | Pruebas y validación | Ejecutar pruebas de datos, modelo, API, interfaz y usabilidad; recoger feedback y ajustar. | Casos de prueba, métricas, Meet | S13–S16 | Camila / equipo APT | La disponibilidad del cliente puede afectar fechas. |
| Cierre | Despliegue y documentación | Desplegar, documentar arquitectura y uso, cerrar resultados, limitaciones, presentación y backlog. | Cloud/hosting, manuales, PPT | S16–S18 | Equipo APT | Mantener alcance del MVP validado. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Validación de alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditoría de fuentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipo y arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipeline reproducible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de demanda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accesibilidad territorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospitalización psiquiátrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plataforma web integrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.