| CAPSTONE · FASE 1 Bitácora de reunión Definición y alcance del proyecto |  |
| --- | --- |

| Fecha | 23 de agosto de 2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Definir el propósito, alcance y forma de trabajo del proyecto Capstone a partir de los datos y recursos disponibles. |
| Participantes | Camila Aroca y equipo Capstone (completar nombres del resto del equipo). |
| Modalidad | No registrada en las notas de la reunión. |

ACUERDO CENTRAL El proyecto se acota a una plataforma analítica que anticipa demanda de urgencias en salud mental, identifica brechas territoriales de accesibilidad y caracteriza la hospitalización psiquiátrica. Se descarta del MVP la gestión de cupos institucionales en tiempo real.

# 1. Contexto y propósito de la reunión

La reunión tuvo como finalidad definir qué uso se dará a la información y a los recursos disponibles, y ajustar el proyecto a una escala compatible con el estándar de un proyecto de título y con el tiempo del semestre. El equipo revisó la propuesta surgida a partir de la entrevista con la psicóloga Belén Guzmán y la contrastó con la disponibilidad real de datos.

# 2. Discusión sobre la propuesta de cupos en tiempo real

Se reconoció que una plataforma actualizada en tiempo real con vacantes de hospitales e instituciones para casos de emergencia sería de alto valor. Sin embargo, su implementación exigiría capturar información de muchas organizaciones que probablemente utilizan procesos, criterios y sistemas distintos y que actualmente operan de manera descoordinada.

El equipo concluyó que levantar, normalizar y mantener esa información podría requerir meses de coordinación interinstitucional y probablemente intervención estatal. Como el grupo no cuenta con acceso directo a esos datos ni con autoridad para exigir su actualización, este componente no es viable dentro del Capstone y queda fuera del alcance del MVP.

# 3. Alcance acordado del proyecto

Título de trabajo del proyecto: Sistema de Análisis y Anticipación de Demanda de Urgencia en Salud Mental para la Región Metropolitana. El nombre propio de la plataforma quedó pendiente de definición.

La plataforma integrará dos fuentes oficiales del DEIS/MINSAL y recursos territoriales auxiliares. Su propósito será responder dónde y cuándo se concentra la presión sobre la red y qué territorios quedan peor cubiertos cuando esto ocurre.

| Componente | Insumo principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1. Demanda | Atenciones de urgencia en salud mental por establecimiento y semana. | Proyección a 4–8 semanas con intervalos de predicción y backtesting contra baseline estacional ingenuo. |
| 2. Accesibilidad | Establecimientos georreferenciados, red vial OSM, GTFS, población y vulnerabilidad. | Isócronas reales, cobertura por comuna y cruce de accesibilidad con demanda proyectada. |
| 3. Hospitalización | Egresos hospitalarios individuales disociados con diagnósticos F00–F99. | Análisis de determinantes de duración de estadía y diferencias por edad, previsión, SNSS y condición de egreso. |

# 4. Decisiones de alcance y límites

Territorio: Región Metropolitana.

Sector principal: red pública de urgencia, incluyendo SAPU, SAR y unidades de emergencia hospitalaria; los egresos se analizarán según la clasificación de pertenencia disponible.

Datos personales: no se utilizarán; las bases son agregadas o disociadas.

El cruce entre urgencias y egresos será ecológico, porque las bases no pueden unirse por establecimiento ni por persona.

La serie de urgencias de salud mental comienza en 2021, lo que limita las afirmaciones sobre estacionalidad.

Los tramos etarios de urgencia no permiten separar con precisión población infanto-adolescente y adulta.

La calidad y el posible subregistro por establecimiento deberán auditarse y documentarse antes de comparar territorios.

# 5. Público objetivo y redefinición del cliente

Se distinguió entre el público objetivo futuro de la solución y el cliente o mandante accesible para el Capstone. Los usuarios potenciales principales son gestores de red, equipos de planificación, referentes de salud mental, epidemiólogos de servicio y jefaturas de urgencia. No obstante, el cliente piloto debe ser una persona u organización que el equipo pueda entrevistar durante el semestre y que pueda validar requerimientos y utilidad.

El perfil prioritario será un profesional de salud mental, planificación o urgencia perteneciente a una municipalidad, corporación de salud, CESFAM, SAPU, SAR u hospital de la Región Metropolitana. Belén Guzmán continuará como experta de dominio y posible contacto para obtener una derivación, pero no se la presentará automáticamente como clienta principal si su práctica no requiere una herramienta metropolitana de planificación.

# 6. Metodología y organización

Se acordó utilizar una metodología ágil e iterativa con las siguientes prácticas:

Tablero Kanban en GitHub Projects, asociado al repositorio del proyecto.

Backlog de tareas con responsable, prioridad, estado y criterio de aceptación.

Construcción incremental de datos, modelos y plataforma, con revisión periódica del alcance.

Bitácora de reuniones, decisiones y cambios de alcance.

División nominal de responsabilidades después de validar la definición con la profesora.

# 7. Riesgos y puntos por validar

| Punto | Validación requerida |
| --- | --- |
| Resolución diagnóstica | Confirmar mediante conteos si la base de urgencias permite aislar las causas de salud mental con el detalle necesario para el modelo. |
| Cliente piloto | Conseguir un representante accesible que realmente utilice información territorial o de planificación. |
| Calidad de datos | Medir cobertura, valores faltantes, cambios de codificación y subregistro por establecimiento y periodo. |
| Complejidad geoespacial | Priorizar un MVP reproducible de isócronas y cobertura; ajustar profundidad si GTFS o tiempos de cómputo exceden lo disponible. |
| Alcance del módulo de egresos | Justificar su valor para el cliente final y mantenerlo como componente analítico secundario si el cliente es municipal. |

# 8. Tareas pendientes

| N° | Tarea | Responsable | Plazo/condición |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validar con la profesora la definición, los componentes, el alcance y la pertinencia del cliente piloto. | Camila / equipo | Próxima instancia docente |
| 2 | Crear el tablero Kanban en GitHub Projects y asociarlo al repositorio. | Camila | Pendiente |
| 3 | Migrar los archivos de Google Drive a OneDrive y ordenar la documentación. | Camila / equipo | Pendiente |
| 4 | Contactar a Belén: comunicar el nuevo enfoque, redefinir su rol y solicitar un contacto del perfil priorizado. | Camila | Pendiente |
| 5 | Confirmar un cliente piloto o usuario clave para entrevistas y validación. | Equipo | Tras el contacto inicial |
| 6 | Ejecutar conteos y perfilado inicial: resolución diagnóstica, cobertura temporal y calidad por establecimiento. | Equipo de datos | Antes de cerrar componente 1 |
| 7 | Definir el nombre de la plataforma. | Equipo | Después de validar el alcance |
| 8 | Dividir responsabilidades técnicas y documentales entre integrantes. | Equipo | Después de la validación con la profesora |

# 9. Cierre de la reunión

El equipo cerró con una definición preliminar coherente con los datos y la escala del Capstone. El alcance será definitivo una vez revisado con la profesora; después se distribuirán formalmente las tareas y se cerrará el perfil del cliente piloto.