}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Felipe Alejandro Rivera Martin |
| --- | --- |
| Rut | 20.498.598-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Análisis y Anticipación de Demanda de Urgencia en Salud Mental para la Región Metropolitana (Nombre de la plataforma: SAAD) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; ingeniería y análisis de datos; modelamiento predictivo; análisis geoespacial; bases de datos; gestión de proyectos TI; calidad y gobernanza de datos. |
| Competencias | - Levantar, analizar y priorizar requerimientos de usuarios y actores del dominio. - Diseñar e implementar una arquitectura de software, un modelo de datos y pipelines reproducibles. - Integrar, depurar, analizar y visualizar datos sanitarios y territoriales. - Construir y evaluar modelos predictivos con métricas, backtesting y baselines explícitos. - Aplicar control de versiones, pruebas, documentación, trazabilidad, seguridad y gestión ágil del proyecto. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La red pública de urgencia responde a aumentos de demanda en salud mental principalmente cuando la presión ya se ha producido. Aunque existen datos oficiales, estos se publican en bases codificadas y separadas, lo que dificulta convertirlos en evidencia oportuna para la planificación. Además, la oferta de establecimientos, la demanda observada y las condiciones territoriales no se analizan de forma integrada, por lo que las comunas que combinan alta presión proyectada con baja accesibilidad efectiva permanecen poco visibles. La entrevista con la psicóloga Belén Guzmán confirmó la importancia de contar con mejor información para responder a crisis, pero también permitió reconocer que una plataforma de cupos en tiempo real exigiría captura masiva, estandarización y coordinación entre múltiples instituciones, probablemente con intervención estatal. Por ello, el equipo acotó el proyecto a un instrumento analítico realizable con datos públicos, capaz de anticipar demanda, territorializar brechas y aportar evidencia sobre hospitalización psiquiátrica. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará una plataforma analítica web para la Región Metropolitana orientada a caracterizar, proyectar y territorializar la presión sobre la red pública de urgencia en salud mental, integrando registros oficiales del DEIS/MINSAL con capas de información contextual, sociodemográfica y territorial auxiliar. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra competencias centrales de Ingeniería en Informática: levantamiento de requerimientos, arquitectura y desarrollo web, programación, bases de datos, ingeniería de datos, analítica predictiva, integración de servicios geoespaciales, visualización, pruebas y documentación. También exige trazabilidad, auditoría de calidad, manejo responsable de datos y comunicación transparente de supuestos y limitaciones. La solución transforma datos reales en un producto funcional, reproducible y evaluable de punta a punta. |
| Relación con los intereses profesionales | Se relaciona directamente con mi interés profesional por desarrollarme en el área de Data Analytics, profundizando especialmente en el trabajo con bases de datos, análisis de información y generación de evidencia para apoyar la toma de decisiones. Durante la carrera, el área de bases de datos ha sido una de las que más me ha interesado, y busco proyectarla hacia un perfil profesional que integre SQL, Python, procesamiento y visualización de datos, automatización y desarrollo de soluciones analíticas. Este proyecto me permitirá fortalecer competencias en ingeniería y calidad de datos, análisis exploratorio, modelamiento predictivo, series de tiempo y construcción de productos basados en datos. Asimismo, me permitirá seguir desarrollando habilidades de programación, automatización, despliegue y gestión de infraestructura tecnológica, áreas complementarias que también considero relevantes para ampliar mi perfil profesional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El alcance es factible durante un semestre de 18 semanas porque se limita a la Región Metropolitana, utiliza dos bases DEIS/MINSAL ya disponibles, trabaja con datos agregados o disociados y no depende de obtener fichas clínicas ni cupos institucionales en tiempo real. El cliente piloto será un profesional accesible de salud mental. Los principales riesgos son subregistro y diferencias de calidad entre establecimientos, la serie de urgencias disponible solo desde 2021, tramos etarios amplios, granularidades no enlazables entre urgencias y egresos, y complejidad del cálculo geoespacial. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar una plataforma analítica web para la Región Metropolitana que integre datos oficiales de urgencias y egresos hospitalarios en salud mental, anticipe la demanda a corto plazo, identifique brechas territoriales de accesibilidad y caracterice los factores asociados a la duración de hospitalización, como apoyo a la planificación de la red. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y validar requerimientos, usuarios, decisiones de uso, criterios de éxito y restricciones del proyecto con la docente y un cliente piloto del dominio. - Auditar, limpiar, documentar e integrar las dos bases DEIS/MINSAL, junto con los insumos geoespaciales y territoriales auxiliares. - Construir y evaluar un modelo de proyección de demanda de urgencia en salud mental a 4–8 semanas. - Implementar una capa geoespacial de accesibilidad mediante georreferenciación, isócronas OSM/GTFS y estimación de cobertura poblacional y vulnerabilidad por comuna. - Analizar los determinantes de la duración de estadía en egresos con diagnósticos F00–F99 y examinar diferencias asociadas a sexo, previsión y pertenencia al SNSS, complementando la interpretación con indicadores oficiales de salud mental desagregados por sexo. - Integrar los resultados en una plataforma web, verificarla mediante pruebas técnicas y validar su utilidad y comprensión con usuarios, documentando supuestos, limitaciones y mejoras futuras. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil e iterativa, gestionada mediante Kanban en GitHub Projects y vinculada al repositorio del proyecto. El trabajo combinará prácticas de ingeniería de software con un ciclo de datos inspirado en CRISP-DM: comprensión del problema y de los datos; auditoría y preparación; modelamiento; evaluación; implementación; y validación. Etapas: (1) validar alcance, cliente piloto, requisitos y criterios de éxito; (2) perfilar y preparar las fuentes, definir arquitectura, modelo de datos y prototipo; (3) construir incrementalmente el pipeline, el modelo de demanda, la capa geoespacial, el análisis de hospitalización y la aplicación web; (4) integrar, probar, validar con usuarios, desplegar y documentar. El tablero contendrá backlog, responsables, prioridad, estado, criterios de aceptación y evidencias. La división nominal de tareas se realizará después de validar el alcance con la profesora.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| N° | Evidencia | Descripción | Se evalúa en |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documento de Definición de Proyecto APT (Fase 1) | Documento formal que consolida antecedentes, fundamentación, objetivos, metodología y plan de trabajo. Constituye la línea base contra la cual se mide el avance posterior. | Avance y final |
| 2 | Presentación de Definición de Proyecto (03/09) | Exposición ante la docente y pares en la que se presentan problema, alcance, objetivos y plan de trabajo, con registro de la retroalimentación recibida. | Avance |
| 3 | Set de diapositivas de la presentación | Archivo PPTX con la estructura narrativa, diagramas, fuentes de datos y carta Gantt visual del proyecto. | Avance |
| 4 | Guión de la presentación | Documento con la narración por diapositiva, tiempos asignados y respuestas anticipadas a preguntas críticas sobre alcance, calidad de datos y factibilidad. | Avance |
| 5 | Repositorio GitHub del proyecto | Repositorio con código fuente, README, estructura de carpetas, historial de commits, ramas y control de versiones de todos los componentes técnicos. | Avance y final |
| 6 | Tablero Kanban en GitHub Projects | Tablero con backlog, responsables, prioridad, estado, criterios de aceptación y enlaces a evidencias por tarea. Documenta la gestión ágil e iterativa declarada en la metodología. | Avance y final |
| 7 | Roadmap del proyecto en GitHub Projects | Vista temporal de hitos y entregables por fase, alineada con la carta Gantt, que permite comparar lo planificado con lo efectivamente ejecutado. | Avance y final |
| 8 | Carpeta OneDrive del proyecto | Repositorio documental compartido: actas, entregables, presentaciones, insumos no versionables en Git y respaldos del proyecto. | Avance y final |
| 9 | Bitácora y actas de reuniones | Registro fechado de las reuniones con la docente y el cliente piloto, con acuerdos, decisiones de alcance y compromisos asumidos. | Avance y final |
| 10 | Registro de entrevistas con el cliente piloto | Pauta, notas y hallazgos de las entrevistas del dominio, incluida la realizada a la psicóloga Belén Guzmán, y su impacto en la definición del alcance. | Avance |
| 11 | Documento de requerimientos | Requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario con criterios de aceptación, usuarios identificados y decisiones de uso de la plataforma. | Avance |
| 12 | Informe de auditoría y perfilado de fuentes DEIS/MINSAL | Análisis de cobertura temporal, subregistro, valores faltantes, consistencia entre establecimientos y resolución diagnóstica de ambas bases oficiales. | Avance |
| 13 | Diccionario de datos y catálogo de fuentes | Definición de variables, tipos, dominios, granularidad y trazabilidad, con licencias y condiciones de uso de cada fuente (DEIS/MINSAL, OSM, GTFS, Censo e indicadores oficiales complementarios desagregados por sexo provenientes de Estadísticas de Género). | Avance |
| 14 | Documento de arquitectura | Diagrama de componentes y de despliegue, decisiones técnicas justificadas, definición de la API y criterios de seguridad y manejo responsable de los datos. | Avance |
| 15 | Modelo de datos | Diagrama del modelo lógico y físico, con separación explícita de las granularidades de urgencias y egresos hospitalarios. | Avance |
| 16 | Prototipo de interfaz | Wireframes o mockups y flujos de navegación de la plataforma, validados con el cliente piloto antes de iniciar la construcción. | Avance |
| 17 | Pipeline de datos reproducible | Código versionado de ingesta, limpieza, normalización y agregación, con reglas de calidad y pruebas de datos ejecutables. | Final |
| 18 | Modelo de proyección de demanda | Código de entrenamiento y evaluación, métricas, intervalos de predicción, backtesting y comparación contra un baseline estacional ingenuo. | Final |
| 19 | Capa geoespacial de accesibilidad | Georreferenciación de establecimientos, isócronas OSM/GTFS, estimación de cobertura poblacional y mapas de brechas comunales. | Final |
| 20 | Análisis de hospitalización psiquiátrica | Informe de determinantes de la duración de estadía en diagnósticos F00–F99, incluyendo análisis segmentado por sexo y diferencias asociadas a previsión y pertenencia al SNSS, complementado con indicadores oficiales desagregados por sexo para contextualizar los resultados. | Final |
| 21 | Plataforma web integrada y desplegada | Aplicación funcional (MVP) con URL de acceso, que integra proyección de demanda, accesibilidad territorial y hospitalización en una sola interfaz. | Final |
| 22 | Plan y resultados de pruebas | Casos de prueba de datos, modelo, API e interfaz, con resultados obtenidos, incidencias levantadas y correcciones aplicadas. | Final |
| 23 | Informe de validación con usuarios | Pauta de validación, resultados de usabilidad y de comprensión de los indicadores, y ajustes derivados del feedback recogido. | Final |
| 24 | Documentación técnica y manual de usuario | README, guía de instalación y despliegue, documentación de la API y manual de uso de la plataforma. | Final |
| 25 | Video demostrativo | Registro audiovisual breve del recorrido funcional de la plataforma y de sus principales resultados. | Final |
| 26 | Informe de avance e informe final | Documentos formales de cierre de cada fase, con resultados, supuestos, limitaciones y backlog de mejoras futuras. | Avance y final |
| 27 | Presentación y defensa final | Set de diapositivas y guión de la exposición de cierre del Proyecto APT. | Final |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración tentativa de la actividad (la definición firme con fechas exactas se hace en el Roadmap del proyecto) | Responsable | Observaciones |
| Requisitos y gestión | Validación de alcance | Consolidar problema, usuarios, cliente piloto, requisitos, criterios de éxito y riesgos. | Meet, bitácora, GitHub Projects | S1–S3 | Camila Aroca | Validar con la profesora antes de dividir el trabajo. |
| Datos y calidad | Auditoría de fuentes | Perfilar las dos bases DEIS/MINSAL; revisar cobertura, subregistro, resolución diagnóstica y diccionario. | Python, SQL, DEIS | S2–S4 | Camila Aroca | Confirmar qué diagnósticos y establecimientos permiten modelar. |
| Diseño de software | Prototipo | Diseñar flujos y pantallas del sistema | Figma/diagramas, Git | S3–S5 | Christopher Rojas | SAAD |
| Diseño de Arquitectura | Diagrama de Arquitectura | Diseñar arquitectura y componentes. | Diagrama en Draw.io | S4–S5 | Catalina Rodríguez |  |
| Ingeniería de datos | Pipeline reproducible | Implementar ingesta, limpieza, normalización, agregaciones, trazabilidad y pruebas de datos. | Python, SQL, BD/cloud | S4–S8 | Felipe Rivera | Mantener separadas las granularidades de urgencias y egresos. |
| Data Science | Modelo de demanda | Entrenar y evaluar proyección a 4–8 semanas con intervalos, backtesting y baseline estacional. | Python, series de tiempo | S6–S10 | Felipe Rivera | Ajustar según longitud y calidad efectiva de la serie. |
| Análisis geoespacial | Accesibilidad territorial | Georreferenciar establecimientos, calcular isócronas OSM/GTFS y estimar cobertura y brechas comunales. | Python | S6–S11 | Christopher Rojas | Priorizar tiempos de viaje reales y alcance RM. |
| Analítica de salud | Hospitalización psiquiátrica | Caracterizar la duración de estadía F00–F99, analizar factores asociados y segmentar los resultados por sexo, previsión y pertenencia al SNSS, complementando el análisis con indicadores oficiales desagregados por sexo. | Python, estadística | S7–S11 | Felipe Rivera | Cruce con urgencias solo a nivel ecológico. |
| Desarrollo | Plataforma web integrada | Construir backend/API e interfaz para explorar pronóstico, accesibilidad y hospitalización. | Framework web, API, Git | S9–S14 | Christopher Rojas | Evitar presentar el resultado como dashboard descriptivo. |
| Calidad y validación | Pruebas y validación | Ejecutar pruebas de datos, modelo, API, interfaz y usabilidad; recoger feedback y ajustar. | Casos de prueba, métricas, Postman | S13–S16 | Camila Aroca | La disponibilidad del cliente puede afectar fechas. |
| Cierre | Despliegue | Desplegar la plataforma de tal manera que quede correctamente disponible para su utilización por parte de los usuarios propuestos | Cloud/hosting | S16–S18 | Catalina Rodrígez | Mantener alcance del MVP validado. |
|  | Documentación | Documentar arquitectura y uso, cerrar resultados, limitaciones, presentación y backlog. | GitHub Projects, Microsoft Word, Canva, Microsoft Powerpoint, Documentación en repositorio de GitHub | S1–S18 | Camila Aroca | Registrar todas las fases del proyecto desde ideación hasta implementación siguiendo buenas prácticas. |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.